校园互助平台（快递代取与二手教材交易）

第 1 次项目例会纪要

SE2026-G22 项目组　｜　罗嘉昊 · 李雨鑫

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议名称 | SE2026-G22 项目组第 1 次例会 |
| 会议时间 | 2026 年 9 月 30 日（周三） 20:00 — 21:00（第 3 教学周） |
| 会议地点 | 寝室（罗嘉昊宿舍） |
| 主持人 / 记录人 | 罗嘉昊 / 李雨鑫 |
| 出席人员 | 罗嘉昊、李雨鑫（应到 2 人，实到 2 人） |
| 缺席人员 | 无 |

表 1  会议基本信息

# 第一部分　上次会议目标检查

本次为第 1 次正式例会，此前处于分组与选题阶段，尚无上次会议目标可检查。本纪要第二部分设定的目标，将作为第 2 次例会的检查基线。

（无）

## 1.1　存在的问题

本次会议未发现遗留问题。

# 第二部分　下次会议目标设定

本次会议形成的决议，是下一次会议目标的落实路径；第二部分设定的目标，将在下一次例会的第一部分逐项检查。

## 2.1　本次会议决议

| 序号 | 形成的决议 |
| --- | --- |
| 1 | 计划书按 GB/T 8567 补齐三级 WBS、任务级工期与资源负载三部分，9/30 提交 |
| 2 | 项目排期以课程进度表为唯一基准，不另设时间点 |
| 3 | 调研数据作为可行性分析报告的输入，由李雨鑫整理后移交罗嘉昊 |

表 2  本次会议形成的决议

## 2.2　下次会议目标

| 编号 | 目标 | 责任人 | 验收标准 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1-1 | 按评审意见修订计划书正文，补齐 WBS 与工期 | 罗嘉昊 | 计划书 V3.0 完成并提交 | 第 4 教学周内（10/16 前） |
| G1-2 | 整理调研数据，形成可行性报告输入材料 | 李雨鑫 | 问卷统计表 + 竞品对比表交付 | 第 4 教学周内（10/16 前） |
| G1-3 | 准备 10/14 项目计划评审汇报 PPT 并完成宣讲 | 双方 | 评审通过 | 10/14 前 |

表 3  下次会议目标（下次例会逐项检查）

下次会议：第 4 教学周 周三 20:00，议题：上次目标检查与可行性研究启动

签字：记录人 ____________　　组长审核 ____________　　日期 ____________

归档说明：本纪要于会后 24 小时内完成，经组长审核后归档至项目 Git 仓库 process/会议纪要/ 目录；一次会议单独一份文件。