校园互助平台

（快递代取与二手教材交易 · 微信小程序）

可 行 性 分 析 报 告

编制依据：GB 8567《计算机软件文档编制规范》

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 校园互助平台（快递代取与二手教材交易） |
| 项目编号 | SE2026-G22 |
| 项目类型 | 软件工程课程设计 |
| 开发单位 | SE2026-G22 项目组 |
| 项目负责人 | 罗嘉昊 |
| 项目组成员 | 罗嘉昊、李雨鑫 |
| 文档版本 | V2.1 |
| 编制日期 | （由项目组填写） |
| 文档状态 | 待评审 |

表 0-1  项目基本信息

## 修订记录

| 版本 | 修订日期 | 修订内容 | 修订人 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | — | 首次发布，按自拟结构编制的可行性分析 | 罗嘉昊 | — |
| V2.0 | — | 按 GB 8567《计算机软件文档编制规范》中「可行性分析（研究）报告」标准大纲重排全文，补充对现有系统分析、可选方案比较、投资及效益分析、社会因素可行性四部分，并增加目录 | 罗嘉昊 | — |
| V2.1 | — | 按课程讲授内容同步修订：2.3 增列需求基线约束；6.5 增补需求变更对投资的敏感性分析；7.2 增补需求变更对使用可行性的影响；8.3 增补变更管理建议 | 罗嘉昊 | — |

表 0-2  文档修订记录

## 目录

1  引言

1.1  编写目的

1.2  项目背景

1.3  术语与定义

1.4  参考资料

2  可行性研究的前提

2.1  基本要求

2.2  项目目标

2.3  条件、假定和限制

2.4  可行性研究的方法

2.5  评价尺度

3  对现有系统的分析

3.1  处理流程与数据流程

3.2  工作负荷

3.3  费用开支

3.4  人员与设备

3.5  现有方式的局限性

4  所建议的系统

4.1  系统说明

4.2  处理流程与数据流程

4.3  相对现有方式的改进之处

4.4  带来的影响

4.5  局限性

5  可选择的其他系统方案

5.1  方案一：微信群＋共享表格人工撮合

5.2  方案二：接入真实支付的现金交易平台

5.3  方案三：多校区通用平台

5.4  方案对比与选择

6  投资及效益分析

6.1  支出

6.2  收益

6.3  收益／投资比

6.4  投资回收周期

6.5  敏感性分析

7  社会因素方面的可行性

7.1  法律方面的可行性

7.2  使用方面的可行性

8  结论

8.1  项目是否有必要建设

8.2  技术、经济与社会条件是否具备

8.3  结论与建议

附录 A  风险清单与应对措施

# 1  引言

## 1.1  编写目的

本文档对“校园互助平台（快递代取与二手教材交易）”项目进行可行性分析，从对现有方式的调查、所建议系统的说明、可替代方案的比较、投资与效益、社会因素（法律与使用）等方面论证项目是否值得立项建设，为项目立项决策与后续需求分析提供依据。

预期读者：项目组全体成员、指导教师及课程设计评审教师。

## 1.2  项目背景

高校快递量逐年增长，多数学校实行“快递不进楼”，学生需在固定时段到驿站自取；同时大学教材单价普遍在 30～80 元，使用周期仅一学期，学期末大量闲置、下学期重复购买。两类需求在同一校园内高度重叠，却因缺乏可信的校内撮合渠道而难以匹配。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 待开发系统名称 | 校园互助平台（微信小程序，以平台积分作为唯一交易媒介） |
| 任务提出者 | 软件工程课程设计教学组 |
| 开发者 | SE2026-G22 项目组（罗嘉昊、李雨鑫） |
| 用户 | 在校大学生（单校区试点） |
| 运行环境 | 微信小程序客户端 + 微信云开发（云函数、云数据库、云存储） |
| 与其他系统的关系 | 依托微信小程序平台运行；本期不与教务、一卡通系统做数据对接 |

表 1-1  项目背景信息

## 1.3  术语与定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 校园互助平台 | 面向在校学生、以积分结算的快递代取与二手教材交易小程序 |
| 积分 | 平台内唯一交易媒介；不可提现、不可用现金购买、不可用户间有偿转让 |
| 代取 | 由学生 A 受学生 B 委托，代为到快递点取件并送达的互助行为 |
| 现有系统 | 本文中指当前学生实际使用的代取与二手教材流通方式（QQ/微信群、闲鱼等） |
| MVP | Minimum Viable Product，最小可行产品 |
| 人天 | 工作量单位，1 人天约等于 1 人投入 8 小时 |

表 1-2  术语与定义

## 1.4  参考资料

| 编号 | 资料名称 |
| --- | --- |
| [1] | GB 8567《计算机软件文档编制规范》 |
| [2] | GB/T 9385—2008《计算机软件需求规格说明规范》 |
| [3] | 国家邮政局. 2024年邮政行业发展统计公报[R]. 2025. |
| [4] | 微信开放文档. 小程序开发指南[EB/OL]. |
| [5] | 微信开放社区. 微信小程序平台运营规范[EB/OL]. |
| [6] | 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国个人信息保护法[Z]. 2021. |
| [7] | 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国著作权法（2020 年修正）[Z]. |
| [8] | 国务院. 快递暂行条例（国务院令第 697 号）[Z]. 2018. |
| [9] | 教育部. 大中小学劳动教育指导纲要（试行）[Z]. 2020. |

表 1-3  参考资料

# 2  可行性研究的前提

## 2.1  基本要求

本项目的基本要求是：在 16 教学周（2026/9/16–2027/1/6）内，由 2 人小组建成一个面向本校、以积分结算的校园互助小程序，实现快递代取与二手教材两条完整业务闭环，并在单个校区完成灰度试点，全程不涉及真实资金流转。

## 2.2  项目目标

建成可运行的小程序 MVP，覆盖身份认证、代取下单接单、教材发布交易、积分账本四条主链路；

积分账目全程可审计，任意时刻收支自洽，无并发导致的错账；

单校区完成不少于 30 单真实订单，试点期履约率不低于 90%；

按 GB 8567 及课程要求产出全套阶段文档并通过评审。

## 2.3  条件、假定和限制

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 假定 | 能够取得符合服务类目要求的小程序主体资质（企业／个体工商户或学校主体） |
| 假定 | 校方对校内互助行为持默许或支持态度，允许有限度的校园推广 |
| 假定 | 微信云开发免费额度足以支撑试点阶段访问量 |
| 假定 | 成员每人每周可稳定投入约 2.5 人天的课余时间 |
| 限制 | 开发周期固定为 16 教学周，团队规模固定为 2 人 |
| 限制 | 项目无经费来源，现金支出须控制在千元级以内 |
| 限制 | 不使用真实支付通道，全部交易以平台积分结算 |
| 限制 | 试点范围限定为单一校区，不跨校区、不跨学校 |
| 约束 | 《需求规格说明书》修订版（W7）评审通过后冻结为需求基线 v1.0，此后任何功能增删改均须以变更请求形式提出并走变更控制流程 |

表 2-1  条件、假定和限制

## 2.4  可行性研究的方法

文献与规范研究：查阅国家邮政局统计公报、微信小程序运营规范及相关法律法规；

问卷调研：面向本校学生发放问卷，了解取件困难程度与教材流转意愿；

群内观察：加入 3 个校内代取／二手群，统计一周内需求发布与成交条数；

竞品分析：对闲鱼、转转、多抓鱼、孔夫子及校内代取群做对比分析；

技术验证：搭建云开发最小原型，验证登录、订单状态与积分账本的技术可行性；

成本测算：按实际市场报价测算认证、云资源、推广与 AI 辅助开发成本。

上述调查与分析工作，按教材给出的可行性研究过程组织为八个步骤。每一步都有明确的产出物与责任人，前一步的产出是后一步的输入，最终汇入本报告并提交评审。

| 步骤 | 活动 | 本项目产出物与做法 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 复查系统规模和目标 | 核定单校区在校生约 1.5 万人、年快递量约 300 万件，明确首期仅覆盖单校区 | 罗嘉昊 |
| ② | 研究现有（正在使用的）系统 | 发放问卷不少于 200 份、加入 3 个校内代取/二手群观察一周、并与闲鱼、转转、多抓鱼、孔夫子做竞品对比 | 李雨鑫 |
| ③ | 导出新系统的高层逻辑模型 | 绘制系统上下文图与高层数据流图，明确“发布任务—接单履约—积分结算—积分消费”主链路 | 罗嘉昊 |
| ④ | 进一步定义问题 | 把痛点收敛为“可信撮合、零现金门槛、校内当面交接”三项，剔除即时聊天等非核心诉求 | 李雨鑫 |
| ⑤ | 导出和评价供选择的解法 | 导出并对比四类方案：微信群＋共享表格、接入现金支付的平台、多校区通用平台、单校区积分平台，见第 5 章 | 李雨鑫 |
| ⑥ | 推荐行动方针 | 推荐“单校区积分平台”方案，并明确“非营利、覆盖成本”的定位与四项合规红线 | 罗嘉昊 |
| ⑦ | 草拟开发计划书 | 对推荐方案粗估范围、16 教学周进度与 62 人天资源，形成开发计划草案（详见《项目计划书》） | 罗嘉昊 |
| ⑧ | 编写可行性研究报告并提交审查 | 按 GB 8567 大纲编写本报告，于第 5 教学周（10/21）提交课程评审 | 罗嘉昊 |

表 2-2  可行性研究的八个步骤与本项目对应关系

## 2.5  评价尺度

本报告采用五级评价尺度，对需求、技术、经济、运营、社会（法律与使用）五个方面分别给出结论：可行（强）／可行／有条件可行／中等风险／不可行。其中“有条件可行”指在满足特定前提（如主体资质、合规约束）时可行。

| 结论 | 含义 |
| --- | --- |
| 可行（强） | 条件成熟，无明显障碍，可直接推进 |
| 可行 | 存在少量障碍，但均有成熟解决方案 |
| 有条件可行 | 须先满足特定前提条件，方可持续推进 |
| 中等风险 | 存在较大不确定性，须配套风险应对措施 |
| 不可行 | 存在不可逾越的障碍，不建议推进 |

表 2-3  评价尺度

# 3  对现有系统的分析

“现有系统”指当前学生实际使用的代取与二手教材流通方式，主要包括校内 QQ/微信群人工撮合，以及闲鱼、转转、多抓鱼、孔夫子等校外平台。

## 3.1  处理流程与数据流程

微信群方式的流程为：需求方在群内发一条文本消息（含快递点、取件码、报酬）→有意者私聊接洽 → 线下交接包裹 → 微信转账或口头答谢。全流程没有任何结构化记录，需求信息、身份信息与成交记录均随聊天记录滚动而消失。闲鱼等方式则以现金计价、需邮寄，交易发生在校外，与本项目的同校区当面交接场景不同。

## 3.2  工作负荷

| 指标 | 现有方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 单校区年快递量 | 约 300 万件 | 按在校生 1.5 万人、人均 200 件/年估算 |
| 产生代取意愿比例 | 5% ～ 10% | 上课、实习、大件包裹、天气等原因 |
| 潜在代取需求 | 约 15 万单/年 | 约 400 ～ 500 单/日 |
| 教材流转需求 | 3 ～ 6 万本/学期 | 人均每学期 2 ～ 4 本有转手意愿 |
| 群内实际成交率 | 难以统计 | 消息刷屏、无记录，需求常被淹没而失效 |

表 3-1  工作负荷测算

## 3.3  费用开支

现有方式对需求方的费用开支主要为现金报酬，代取单次约 2～5 元；二手教材则按书价三至五折现金交易。对没有现金来源或在意的学生而言，这类支出形成了实际门槛。

## 3.4  人员与设备

现有方式不依赖专门设备，仅需智能手机与微信群。但对参与双方而言存在明显的信任缺失：群成员身份未经核验，缺乏信誉积累机制，出现纠纷时无凭据可查。

## 3.5  现有方式的局限性

| 局限 | 具体表现 |
| --- | --- |
| 信息易失效 | 群消息滚动快，需求发布后很快被淹没，缺乏结构化检索 |
| 信任无积累 | 群内身份未核验，无法判断对方是否可靠，无信誉记录 |
| 纠纷无凭据 | 取件、交接过程不留痕，包裹损坏或丢失时难以界定责任 |
| 有现金门槛 | 报酬以现金结算，没有现金来源的学生无法参与 |
| 校外平台不适配 | 闲鱼等以现金计价、需邮寄，与同校区当面交接场景不匹配 |

表 3-2  现有方式的局限性

# 4  所建议的系统

## 4.1  系统说明

建议建设“校园互助平台”，一个仅服务本校、以平台积分结算的微信小程序。平台把“跑腿时间”和“闲置教材”转化为校内可流通的积分：用户通过提供跑腿服务、发布闲置教材获取积分，再用积分兑换他人的跑腿服务或教材，形成“帮别人取快递 → 获得积分 → 用积分换一本教材”的内循环。

| 项目要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品形态 | 微信小程序（免安装、扫码即用、社交传播链路短） |
| 核心场景 | ① 快递代取（发布需求／接单跑腿）② 二手教材交易（出售／求购）③ 积分获取与消耗 |
| 交易媒介 | 平台积分。不可提现、不可充值购买、不可用户间有偿转让 |
| 服务半径 | 单校区；后期可复制到多校区，各校区积分是否通兑需另行评估 |

表 4-1  建议系统的项目要素

## 4.2  处理流程与数据流程

核心业务闭环为：需求方发布任务（系统冻结其积分）→ 跑腿者接单 → 取件并上传凭证 →送达后双方确认 → 系统将冻结积分划转给跑腿者。订单状态为：待接单 → 已接单 → 取件中 → 待确认 → 已完成，另有已取消、申诉中、仲裁完成三条异常分支，由服务端统一校验，禁止非法跃迁。

## 4.3  相对现有方式的改进之处

| 改进点 | 说明 |
| --- | --- |
| 结构化撮合 | 任务以结构化条目发布，可按类型、位置、积分检索，不再被聊天刷屏淹没 |
| 信誉可积累 | 实名认证 + 双向评价 + 信用分，形成可查询的个人信誉档案 |
| 全程留痕 | 取件凭证拍照上传云存储，交接与纠纷处理均有凭据 |
| 零现金门槛 | 以积分结算，没有现金来源的学生同样可以参与 |
| 校内专属 | 仅校内实名用户可用，比校外平台更可控、更可信 |

表 4-2  相对现有方式的改进

## 4.4  带来的影响

对学生：降低取件与购书的现金支出，增加校内互助渠道；

对校园管理：需与学工、保卫部门沟通，避免被视为商业推广；

对快递点：取件人流分散，可能减少高峰期排队压力；

对参与方责任：平台需在用户协议中明确包裹交接前后的风险归属。

## 4.5  局限性

积分不可提现，对纯以获利为目的的跑腿者吸引力有限，需依靠非货币激励；

仅覆盖单校区，用户规模有限，网络效应依赖本校用户密度；

不含即时聊天，供需沟通需借助既有社交工具；

MVP 阶段不接入真实支付，无法承接需要现金结算的场景。

# 5  可选择的其他系统方案

## 5.1  方案一：微信群＋共享表格人工撮合

沿用现有微信群，另建一张共享表格登记需求与成交。优点是零开发成本、当天可用；缺点是仍需人工维护、无身份核验、无自动结算与信誉积累，规模一大表格即难以维持。

## 5.2  方案二：接入真实支付的现金交易平台

在小程序内接入微信支付，以现金结算代取与教材交易。优点是商业模式清晰、可直接抽成；缺点是平台将形成资金池，面临支付结算合规风险，且改变了“零现金门槛”的产品定位，与本项目面向无收入学生的初衷相悖。

## 5.3  方案三：多校区通用平台

一开始就以多校区为目标，支持跨校区订单与积分通兑。优点是覆盖面广；缺点是需要与多个校区沟通、供需密度不足时撮合失败率极高，且 16 教学周内难以完成多校区运营。

## 5.4  方案对比与选择

| 方案 | 开发成本 | 主要风险 | 与本项目目标匹配度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案一 微信群＋共享表格 | 无 | 无信誉积累、规模不可持续 | 低（仅可作验证手段） |
| 方案二 接入支付的现金平台 | 中 | 资金池与支付合规风险 | 低（与零现金定位冲突） |
| 方案三 多校区通用平台 | 高 | 供需密度不足、周期不够 | 低（超出 16 教学周能力） |
| 建议方案 单校区积分平台 | 低 | 冷启动难度 | 高（成本低、定位准、可复制） |

表 5-1  可选方案对比

结论：选择“单校区积分平台”方案。方案一可作为试点前的低成本验证手段，方案二与方案三保留为后期演进方向。

# 6  投资及效益分析

## 6.1  支出

| 支出项 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 小程序主体认证费 | 300 元/年 | 服务类目要求的刚性支出 |
| 微信云开发 | 0 ～ 1300 元/年 | 免费额度内为 0；量级上升后升配 |
| 域名与备案 | 0 ～ 100 元/年 | 使用云开发时非必需 |
| 推广物料 | 0 ～ 1000 元 | 海报、桌贴、小礼品等 |
| AI 辅助开发（DeepSeek） | 35 ～ 270 元 | 约 910 轮交互，基准方案约 35 元 |
| 人员成本 | 0 元 | 课程设计，不计酬 |
| 合计 | 335 ～ 2970 元 | 实际现金支出预计可控制在千元级 |

表 6-1  支出估算

## 6.2  收益

本项目以积分为交易媒介，平台不产生现金收入，因此收益以非现金形式体现：

| 收益类型 | 体现形式 | 可否量化 |
| --- | --- | --- |
| 学生现金节省 | 教材由购买转为积分兑换，人均每学期可省 100～300 元 | 可估算 |
| 时间成本节省 | 免去排队与往返快递点的时间 | 可估算 |
| 校内资源循环 | 教材重复利用率提升，减少废弃 | 难量化 |
| 团队能力收益 | 完整实践需求、设计、编码、测试全过程 | 不可量化 |
| 平台潜在收益 | 校园商家广告、学校经费支持、社团合作赞助 | 后期可量化 |

表 6-2  收益分析

## 6.3  收益／投资比

以“学生现金节省”为可量化收益：单个校区每年若有 2000 人次通过平台完成教材兑换，人均节省 150 元，合计节省约 30 万元；对应平台年度现金支出约 0.03～0.3 万元，投入产出比约为 1 : 100 以上。需注意该收益由学生获得，而非平台获得，因此本项目定性为校内公益互助项目，而非商业项目。

## 6.4  投资回收周期

平台现金投入以主体认证费与云资源为主，单项金额小、无设备采购、无人员薪酬。在获得学校或学院经费支持的情况下，可在第一个学期内即完成成本覆盖；若完全自筹，总投入不足三千元，不构成团队的实质性资金压力，因此不存在传统意义上的投资回收周期问题。

## 6.5  敏感性分析

| 敏感因素 | 变化范围 | 对支出的影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云开发用量 | 免费额度内 → 升配 | 0 → 1300 元 | 可通过限量与告警控制 |
| 推广物料规模 | 仅线上 → 加线下物料 | 0 → 1000 元 | 可由社团资源置换降低 |
| AI 辅助开发用量 | 基准 → 翻倍或改用 pro | 35 → 270 元 | 固定 flash 模型即可控制 |
| 主体资质路径 | 学校主体 → 自行注册个体户 | 0 → 300 元/年 | 提前确认可避免重复支出 |

表 6-3  敏感性分析

结论：各项敏感因素对总支出影响均在百元级，即使全部按最不利情况取值，总支出也不超过 3000 元，不构成项目的实质性约束。

需要特别说明的是“需求变更”这一敏感因素。需求的稳定程度对可行性的影响，远大于前述任何一项现金支出——因为变更消耗的是人力资源，而人力资源恰是本项目最紧张、且无法用钱补足的约束（2 人 × 16 教学周 = 80 人天产能，已用 77.5%）。按经验曲线，同一变更在需求阶段处理的代价为 1，在设计阶段为 3～5 倍，在编码阶段为 10～20 倍，在测试阶段为 20～50 倍。因此本报告把“需求基线冻结”列为经济可行性的隐含前提：若 W7 之后需求仍频繁变动，原定 62 人天的工作量将不足，项目会从“经济可行”滑向“进度不可行”。这也是 8.3 节把变更管理单列为一条建议的原因。

# 7  社会因素方面的可行性

## 7.1  法律方面的可行性

### 7.1.1  积分体系的合规红线

这是本项目最关键的合规约束。积分只在校内单向流通，必须守住四条红线，否则项目可能被认定为变相发行代币、预付卡或非法支付结算：

| 红线 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 不可提现 | 任何情况下不得将积分兑换为现金，代码层面不预留提现接口 |
| 不可用现金购买 | 不设充值入口，积分只能通过平台行为获得 |
| 不可有偿转让 | 禁止用户之间买卖积分，异常大额转让触发风控 |
| 平台不经手资金 | 全链路无支付通道，从产品设计上规避资金池 |

表 7-1  积分体系合规红线

### 7.1.2  其他法律事项

| 事项 | 法律依据 | 本项目应对 |
| --- | --- | --- |
| 个人信息保护 | 《个人信息保护法》 | 仅收集必要信息，提供隐私政策并取得明示同意，敏感字段限权访问 |
| 教材版权 | 《著作权法》（发行权用尽） | 正版纸质教材二次转售合规；禁止电子版与翻印版交易 |
| 快递代取责任 | 《快递暂行条例》 | 用户协议明确交接前后风险归属，凭证留痕 |
| 主体经营资质 | 《微信小程序平台运营规范》 | 跑腿代办类目通常要求企业／个体户主体，须提前确认 |
| 校园管理要求 | 校纪校规 | 提前向学工、保卫部门报备，挂靠学生社团，突出公益属性 |

表 7-2  其他法律事项

## 7.2  使用方面的可行性

使用可行性主要取决于用户接受度与冷启动难度。问卷与群内观察显示，学生对“用积分换服务”的接受度较高，主要顾虑集中在积分能否真正换到东西。因此冷启动必须遵循“先供给、后需求”的顺序：先招募 20～50 名种子跑腿者并给予积分补贴，保证需求发布后 30 分钟内有人接单，再通过期末教材挂出等方式拉动需求端。

| 使用因素 | 评估 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 操作门槛 | 低 | 微信小程序免安装，扫码即用，无学习成本 |
| 积分接受度 | 较高 | 校内学生互助意愿强，对积分无抵触 |
| 主要顾虑 | 积分能否兑现为服务 | 须先建立稳定供给，否则首次体验失败即流失 |
| 推广渠道 | 可行 | 班级群、宿舍楼海报、社团与学生会合作 |
| 需求稳定性 | 中等风险 | 若功能随评审意见反复调整，用户已形成的使用习惯会被打断；应对：SRS 修订版后冻结需求基线，之后的调整只做加法不做改法 |

表 7-3  使用可行性评估

# 8  结论

## 8.1  项目是否有必要建设

有必要。校园快递“最后 100 米”与教材学期性闲置是真实、高频、可在两周内低成本验证的痛点，而现有微信群与校外平台均无法有效解决“可信撮合 + 零现金门槛 + 校内当面交接”这三项需求。

## 8.2  技术、经济与社会条件是否具备

| 维度 | 结论 | 核心理由 |
| --- | --- | --- |
| 技术条件 | 可行（强） | 微信小程序 + 云开发可覆盖全部核心功能，1～2 人 4～8 周可交付 MVP |
| 经济条件 | 有条件可行 | 现金支出千元级/年，但必须定位为非营利、覆盖成本；不能以盈利为目标 |
| 社会·法律条件 | 有条件可行 | 须守住积分不可双向兑现金的红线，并先行确认主体资质 |
| 社会·使用条件 | 中等风险 | 双边市场冷启动是最大变数，成败取决于供给端与履约质量 |

表 8-1  各维度结论

## 8.3  结论与建议

总体结论：本项目值得立项建设，但应定位为“校内公益互助平台”，以单校区试点、小范围验证为第一步；在积分闭环真正运转起来之前，不应投入规模化推广或商业化设计。

建议：

先验证后开发：用问卷 + 微信群人工撮合跑两周，确认供需匹配率后再写代码；

范围要小：第一版只做快递代取、教材发布/求购、积分账本，不做聊天、不做支付、不做多校区；

主体先定：立项第一件事是确认小程序主体资质能否覆盖服务类目，这是硬性前置条件；

守住红线：从产品设计层面就不设充值、提现、现金入口，把合规风险在源头消除；

撬动校方资源：把志愿时长、劳动实践学分纳入激励体系，用政策资源换取低成本推广；

数据驱动迭代：上线即埋点，用需求发布量、接单时长、成交率、复购率决定下一步；

需求先冻结、再开发：SRS 修订版通过即建立需求基线 v1.0，此后变更先做影响评估、再走变更控制流程，不接受口头变更。

# 附录 A  风险清单与应对措施

| 类别 | 风险描述 | 可能性 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合规风险 | 被认定为变相发行代币或预付卡 | 中 | 高 | 严禁积分与现金双向兑换，用户协议明确约定 |
| 资质风险 | 个人主体无法通过跑腿代办类目审核 | 高 | 高 | 立项前置确认主体路径，必要时改个体户或学校主体 |
| 进度风险 | 2 人小组人力有限，W10–W11 为峰值周 | 高 | 高 | 范围锁定 MVP，编码提前启动，峰值周例会加密 |
| 运营风险 | 双边市场冷启动失败，无人接单 | 高 | 高 | 先补贴供给端，保证需求发布后 30 分钟内有人接单 |
| 信用风险 | 刷单、虚报、爽约 | 中 | 中 | 实名认证、取件凭证拍照、频次限制、信用分与积分冻结 |
| 数据风险 | 积分并发错账或超发 | 中 | 高 | 冻结/解冻两段式扣减、幂等键、每日对账脚本校验 |
| 法律风险 | 包裹丢失损坏的责任争议 | 中 | 中 | 用户协议约定责任边界，凭证留痕，小额争议积分池兜底 |
| 政策风险 | 校方叫停校内推广 | 中 | 高 | 提前报备，挂靠社团，突出公益属性 |

表 A-1  风险清单与应对措施

报告结束。